ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 42

ООО "Альфа", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Сидорова С.С., и ООО "Бета", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кузнецова К.К., заключили настоящий Договор о нижеследующем.

- Предмет договора

  - Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке программного обеспечения в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1)

  - Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

  - Исполнитель вправе привлекать соисполнителей с письменного согласия Заказчика.

- Стоимость услуг и порядок расчётов

  - Стоимость услуг составляет 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

  - Окончательный расчёт производится по факту подписания акта.

- Сроки оказания услуг

  - Услуги оказываются в сроки, указанные в таблице ниже.

| Этап | Срок | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Проектирование | 15 рабочих дней | 200 000 руб. |
| Разработка | 40 рабочих дней | 500 000 руб. |
| Тестирование | 10 рабочих дней | 150 000 руб. |

Реквизиты сторон

Заказчик: ООО "Альфа", ИНН 7712345678

Исполнитель: ООО "Бета", ИНН 7787654321